附件

石家庄市信息化建设项目需求方案编制大纲

一、项目基本信息
项目名称及所属领域与类别
项目名称：石家庄市工业和技改管理服务平台。
所属领域及服务对象：服务领域属于工业和信息化领域，服务对象包括企业、政府、内部专用等。
项目类别：新建。
项目需求单位
需求单位：石家庄市工业和信息化局，工作联系人：（市工信局 规划科负责人 焦利军87852912，18531137058）。

项目资金来源和概算上限
市级财政投入，概算240万元。

项目实施周期

项目实施周期1个月。

项目立项依据
1．政策依据

《国务院办公厅〈国家政务信息化项目建设管理办法〉》（国办发〔2019〕57号，2019年12月）；

《工业和信息化部等八部门关于加快传统制造业转型升级的指导意见》工信部联规〔2023〕258号

《河北省人民政府关于印发扎实稳定全省经济运行的一揽子措施及配套政策的通知》；
《河北省数字经济发展规划（2020-2025年）》（冀政字〔2020〕23号）；
《河北省建设全国产业转型升级试验区“十四五”规划》（冀政办〔2021〕143号）；

《关于加快工业企业技术创新发展的若干措施》（河北省人民政府办公厅）
《石家庄市县域特色产业提质升级工作方案(2021-2025年)》（石政办〔2021〕69号）；

《石家庄市人民政府办公室关于印发我市《关于积极扩大内需若干措施重点工作任务分工》的通知》（石政办函〔2020〕43号）；

关于征求《关于鼓励工业企业技术改造若干措施实施细则》《关于支持培育（引进）规上工业企业的若干措施实施细则》（征求意见稿）意见的公告；

《2023年石家庄市工业企业重点技术改造项目（百项技改）计划》；

《石家庄市市级科技计划项目管理办法》；

《关于印发政府采购公开招标项 目全面实行“双盲”评审实施方案的通知》（冀财采〔2023〕14 号）
2．技术依据

《电子政务业务流程设计方法通用规范》（GB/T 19487-2004）；

《电子政务系统总体设计要求》（GBT21064-2007）；

《政务信息资源交换体系》（GB/T21062.4-2007）；

《政务信息资源目录体系》（GB/T21063.1-2007）；

《计算机软件需求说明编制指南》（GB/T9385-2008）；

《计算机软件文档编制规范》（GB/T8567-2006）；

《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》（国务院令第147号）；

《信息安全技术网络安全等级保护定级指南》（GB/T22240-2020）；
《网络安全等级保护实施指南》（GB/T25058-2019）；

《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GB/T22239-2019）；
《信息安全技术网络安全等级保护安全设计技术要求》（GB/T25070-2019）；

《信息安全技术网络安全等级保护测评要求》（GB/T28448-2019）。

其他国家有关信息化建设的法规、规定、标准以及相关行业标准以及河北省、石家庄市有关信息化建设的文件。
二、项目需求主要内容
项目需求背景
我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，应引导企业的技改投资在先进技术、先进生产工艺领域发力，加大对先进制造技术的研发投入与攻关，增强核心竞争力，向知识和技术密集型产业转型，加快发展先进制造业，推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合，在中高端消费、创新引领、绿色低碳、共享经济、现代供应链、人力资本服务等领域培育新增长点、形成新动能。

《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》提出“拓展投资空间”，并就“优化投资结构，保持投资合理增长，发挥投资对优化供给结构的关键作用”作出部署。工业领域的投资在全社会固定资产投资中占主要地位，能有效拉动固定资产投资持续增长。同时，作为工业发展的物质基础和技术条件，工业投资对工业实力和竞争力的提升具有举足轻重的作用。通过推动重点领域、重点方向以及技术改造投资，加快新旧动能迭代更替步伐，促进转型升级和创新驱动，工业投资对优化供给结构、提升供给质量的支撑作用也能不断增强，为经济持续健康发展注入强劲动力。

引导投资，掌握投资动向，促进经济高质量发展，真正引导企业把资金投向重点领域和关键环节，把技术改造的资金花在“刀刃”上，避免低水平、粗放型的重复投资、跟风投资，才能真正把企业提高到一个新的技术水平，使技改投资不仅成为稳增长的重要支撑，更成为我国加速迈向制造业强国的助推器。

双循环下石家庄构建“高端化、智能化、绿色化”制造业新体系，当前我国正深化供给侧结构性改革，充分发挥我国超大规模市场优势和内需潜力，构建国内国际双循环相互促进的新发展格局。《石家庄市制造业高质量发展“十四五”规划》指出遵循产业发展内在规律，增强现代产业内部各领域之间的联动、渗透和融合，推进供应链创新与应用，加快发展互联网经济，培育新技术、新产业、新业态、新模式，形成现代产业发展新动能。

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以改革的思维、创新的办法，坚持以实施“双盲”评审为抓手，进一步规范和营造公平公正、规范高效、阳光透明的营商环境，全面推行“双盲”评审在工业和信息化领域落地，为推动全市工业经济实现高质量发展作出贡献。

项目建设目标

通过建设工业和技改管理服务平台，发挥工业投资对优化供给结构的关键作用，把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来，坚持把做实做强做优实体经济作为主攻方向，坚持调结构、促转型的投资导向，引导社会资金更多投向工业发展的重点领域和薄弱环节，以创新驱动、高质量供给引领和创造新需求；
通过建设工业和技改管理服务平台，科学谋划项目，加紧谋划、储备、建设一批优质项目。围绕重点产业和重点企业，与企业一道梳理上下游产业链需求，实施精准招商，积极承接京津转移外迁项目。通过平台统筹深入项目建设全过程，兼顾各方面的任务要求，提前谋划布局，深挖政策红利，注重工业发展与其他行业政策之间的协调联动，为争取工业项目、争取资金支持、争取产业引导政策等，创造有利条件。
建设“双盲”评审网络平台旨在深入贯彻落实市委、市政府关于推行“双盲”评审的决策部署，通过实施“双盲”评审，加强工业信息化领域评审工作的规范化、制度化管理。平台的建设旨在提高项目评审的科学性、公平性和公正性，确保评审过程公开透明，避免利益冲突和主观偏见，通过信息化平台建设，期望营造一个公平公正、规范高效、阳光透明的营商环境，为全市工业经济的高质量发展贡献力量。

项目需求分析

功能及流程分析

石家庄市工业和技改管理服务平台，一是主要服务市领导、产业主管部门，促进指挥决策智能化。基于平台智能监测分析能力，摸清投资趋势，分析研判投资发展态势、瓶颈机会，实现明方向、建生态、引增量、育存量、强链条等全维度的数字化、智能化，从而建立机会可发现、风险可预警、干预有举措的产业发展指挥决策常态化机制。二是业务流程数字化。以数字化工具为抓手，落实“四抓四促”、“数实融合”等产业发展重大举措，实现产业目标可管理、进展态势可感知、执行过程可追溯、发展成果可评价。三是为进一步做好技改和工业项目投资工作，帮助企业开拓市场、扩大生产、谋划项目、转型升级，增强企业项目申报的便利性，项目手续办理和建设进度可视化，推动项目服务赋能增效，帮助企业提高项目管理水平。四是为充分发挥专家在工信领域战略咨询决策中的重要作用，按照广泛遴选、集中建库、统一管理、信息共享、规范运作的原则，建设我市工业和信息化领域咨询与评审专家库。评审专家在“盲评”状态下对项目进行客观评价，确保评审结果的公正性；提供评审结果统计分析功能，帮助管理者了解评审情况，为决策提供支持。
业务、信息量估算

本项目需要统一规划各类数据的存储、备份管理、构建存储备份系统，实现对数据的统一存储备份管理。具体存储和备份资源由石家庄政务云按需提供、统一运维。平台存储容量主要根据结构化数据和非结构化数据估算。
（1）平台结构化数据

平台服务20多个属地、园区，按每个单位基础数据每月更新一次，每次更新数据按0.2GB算，一年产生48GB数据；

平台预计汇集50000家企业数据，依据总体规划、分步实施的原则，需要分类、分批接入企业多维度数量，加上企业上报的空间、项目、需求等方面数据，一年产生约100GB数据；

平台扩展建设生物医药、新一代信息技术、装备制造、食品加工产业链图谱功能，需要从互联网汇集全国范围上述产业企业、知识产权、产品、人才等数据，预计100GB。

平台从第三方系统接入宏观经济、企业服务信息、项目建设信息等数据，每年共计产生约52GB数据。

结构化数据总共按年增加248G计算，同时300GB的备份存储，未来3年的总量为0.9TB左右。

（2）平台非结构化数据

平台非结构化数据的产生主要为互联网数据采集、园区信息填报、产业主管部门上传等。非结构数据类型主要有文本、图片、产业载体照片、园区介绍视频等。按年增加150GB计算，同时150GB的备份存储，未来3年的新增总量为0.6TB左右。

（3）总计

由此测算未来3年内，各类数据需要占大约1.5TB左右的可用存储空间。

系统功能需求

该平台主要为该平台主要是监测工业和技改投资动态、工业和技改项目建设情况、企业发展动态，分析产业发展优势及瓶颈，围绕投资方向提供工业和技改投资支持，帮助政府有效了解产业投资动态，为优化顶层设计、完善产业发展生态、加速产业集聚和创新发展提供支撑。
充分发挥专家在工信领域战略咨询决策中的重要作用，按照广泛遴选、集中建库、统一管理、信息共享、规范运作的原则，建设我市工业和信息化领域咨询与评审专家库。重点参与我市工业和信息化发展政策咨询与规划制定，工信计划指南编制，工信项目评估、评审、评价、奖励评审等各项活动
（1）工业投资项目分析预警需求

基于全市工业投资项目基础信息、进度信息，统计分析全市工业项目年度任务完成情况，包括项目执行进展，专精特新、单项冠军等重点项目的执行情况，各行业、各区县项目任务完成率况对比等，为狠抓工业项目建设和调度管理提供决策支持。并通过项目完成率与时间窗口要求，预判项目超期风险，对风险项目插旗预警。强化主动服务、提前服务，调解决企业在项目建设过程中遇到的困难和问题，推动项目早落地、早投产，推动工业经济高质量发展。强化要素保障。坚持要素跟着项目转、资金跟着进度走。
为进一步做好工业和技改项目投资工作，帮助企业开拓市场、扩大生产、谋划项目、转型升级，增强企业项目申报的便利性，项目手续办理和建设进度可视化，推动项目服务赋能增效，帮助企业提高项目管理水平。

（2）技术改造项目分析预警需求

基于全市技术改造项目的建设信息、技改专项资金拨付信息，统计分析全市技改项目任务完成情况和专项资金补贴情况，进一步细化监督管理工作和资金拨付工作。对企业技改项目推动出现的问题及时协调解决，促进以技改创新提升企业智能制造水平。

落实市委办公室、市政府办公室印发的《关于鼓励工业企业技术改造的若干措施》，鼓励全市工业企业加大技改投资力度，推动产业跃升。奖励资金从市级工业转型升级（技改）专项资金中列支，按照“先投后补”方式给予支持，通过平台监管项目建设地点、建设期限、建设规模及建设内容等，利于各县（市、区）工业和信息化主管部门加强对专项资金使用情况的监督检查，以及市工业和信息化局对奖励资金使用管理情况进行绩效评价和监督检查。
（3）“双盲”评审网络平台分析需求

确保评审的公正性，通过“盲抽”和“盲评”机制，消除评审过程中可能存在的利益冲突和主观偏见，确保评审结果客观公正；提高评审效率，通过线上化评审流程，减少纸质材料的传递和人工操作，缩短评审周期；强化数据管理，确保评审数据的准确性和安全性，防止数据泄露和滥用；提供统计分析功能，帮助管理者了解评审情况，优化评审流程和标准。基于此建设一个功能完善、操作便捷、安全可靠的“双盲”评审平台，提升工业和信息化领域评审工作的整体水平，促进产业创新升级。通过该平台的建设为项目评审、科技成果评价等工作提供更加科学、高效、公正的服务，推动工业和信息化领域持续健康发展。

系统性能需求

综合业务分析、服务对象、服务场景、信息数据量等多种要求进行综合分析，提出完整、详细的系统性能需求总量指标，包括（不限于）：系统的访问支撑能力、业务处理能力、存储能力、传输能力等。若涉及软、硬件、基础信息化设备设施的（包括政务云平台通用支撑资源和个性化资源）需详细描述软硬件功能、性能及参数并满足国家、省、市国产化信创相关工作要求。（附表3、4）
按各项业务具体要求，采取相应措施，保证业务流程的畅通、系统运行速度及分析处理和快速的更新。

（1）可移植和可扩充需求

系统设计中必须重视可扩充性和可移植性，让平台能够保证适应将来业务扩展的需求，采用主流的信息技术。

平台建设既要充分考虑系统设计成熟，产品应用广泛，始终面向业务应用，又要考虑先进性，保持适度前瞻。在进行架构规划时，力求做到方案和产品的无缝连接，数据中心的稳定运行始终处于优先考虑等级，不盲目追求设备的超前采购，在充分考虑应用性能的基础上，保护原有投资。同时要采用成熟先进的理念、技术和方法，适应发展潮流。
平台开发框架应考虑底层硬件设备的可扩展性，由于大数据平台底层需要较多的分布式服务器提供运算能力，因此在平台业务增加时，平台能方便、快捷的增加硬件的支持。
（2）效率需求

按各项业务具体要求，采取相应措施，保证业务流程的畅通、系统运行速度及分析处理和快速的更新。

由于业务的动态性和数据处理流程复杂性，平台应设计较为科学的系统框架，全面满足性能和效率要求。平台所有任务的实现，均是通过调用、配置平台相关功能模块的方式来实现，无需对平台源代码进行改动。
（3）稳定性

系统应提供7×24小时的连续运行，故障处理时间<1小时，年故障次数<2次。软件版本升级或改进应在不影响业务的情况下进行，保证系统可以稳定、平滑过渡。
（4）数据扩展对接的需求

在具体的业务实施中，系统可能需要与其他系统进行数据的单向或双向对接。

系统应能使用缓存、消息队列等技术手段解决性能瓶颈。
（5）访问速度

在正常带宽下，系统应具有快速响应的特性，用户打开界面和提交事务的平均响应时间应低于2秒。用户进行在线实时查询的数据处理时间应低于3秒。
系统支持正常500个用户同时在线的性能要求；当200个用户并发请求同一个事务时，响应时间不超过2秒。

系统门户支持正常800个用户同时在线用户的性能要求；当300个用户并发请求同一个事务时，响应时间不超过2秒。

（6）系统容量

系统软件架构应充分考虑未来至少3年的发展要求，满足系统的扩展性要求。

系统软件架构应支持最大在线人数不少于500人。
QPS要求达到500以上。

（7）易用性与美观性
系统设计要将用户体验作为设计重心，提高易用性，提升使用效率；
页面中信息数据的展示要清晰、直观，形式上符合最新设计趋势，具有较高的美观性，具有足够的吸引力、冲击力、宣传力。
系统设计充分考虑品牌形象，与图形、配色等设计关联，体现整体感。
（8）可维护性
管理员集中方便地配置、监视、控制、诊断整个平台，并且能够监视和控制用户情况、提高效率、消除隐患。
对于平台各功能模块的配置、控制、监视、诊断等工作能够通过专用的系统管理工具方便的进行，无须进行专门的编码工作。
（附表3、4）
系统安全需求

（1）等级保护需求
根据公安部、国家保密局、国家密码管理局、国务院信息化工作办公室制定的《信息安全等级保护管理办法（试行）》，考虑本项目产业数据安全，本系统的安全保护等级定二级，此类信息系统受到破坏后，会对公民、法人和其他组织的合法权益造成严重损害。会对社会秩序、公共利益造成一般损害，不损害国家安全。
（2）网络安全需求
网络安全配置需求包括结构安全（安全网段划分）、用户访问控制、安全审计、边界完整性检查、入侵防范、恶意代码防范、网络设备防护、网络安全管理制度等。
（3）软件系统安全需求
整个系统严格遵循安全性原则，通过数据库安全性、系统数据安全性、应用服务器安全性、传输安全性保证，同时提供身份认证保证客户安全，以保证系统的整体安全性。系统具有严格的安全管理措施，采用最先进的全级认证权限体系，实现对数据应用的全方位安全保证。对用户采用角色管理和逐级授权机制，控制用户的操作环境和操作范围与类型。同时系统提供完善的机制和功能，以保障数据的存储安全、传输安全和使用安全。
（4）应用系统安全需求
1）通过有效权限控制，确保授权后的用户才能操作系统；对系统重要操作建立日志、可供事后审计。
2）对可能导致不可逆转结果的操作采用二次提示确认机制。
3）对各种原因导致的异常提供数据可靠性保障。
（5）数据安全需求
1）系统中的各类数据处于可控制的范围之内，具备数据库渗透和网络爬虫的防范机制，保障仅有经过严格身份认证的用户、系统才允许其获得相关数据。
2）系统数据完整可靠、对重要数据操作建立日志、可供事后审计。
3）系统数据存储安全。当系统出现故障时，能通过数据备份能快速修复并正常运行。
4）系统支持运行环境的备份机制，在发生硬件故障的情况下，能够迅速而可靠的恢复数据库结构及其内容，数据至少保留最近7天的完整数据。
5）系统支持运行环境的可用性机制（如一用一备），如果一套服务器宕机，另外一套自动运行。
6）通过建立事务处理机制，在事务处理失败的情况下，能够保证数据库恢复到确定状态。
7）针对系统中各类数据的互动，建立完整的数据审核机制，确保系统中所有数据的正确性、合法性。
8）数据不受非法、越权、越级操作侵犯，系统自动保留关键数据的变更历史。
（6）密码安全要求
需按照国家密码管理有关要求，新建信息系统应当采用国产密码进行保护，做到同步规划、同步建设、同步运行、定期评估，在项目规划、建设、运行等阶段，遵循《信息系统密码应用基本要求》（GM/T0054-2018）标准规范，依托石家庄市政务云平台，利用国产密码技术实现安全防护和数据加密等安全需求。
信息标准化需求

首先，结合石家庄市生物医药、新一代信息技术、装备制造、食品加工产业业务结构划分，构建一套规范化的科技数据资源目录体系规范，将目前已有的工业企业数据资源按上述4个产业方向进行归类梳理，从业务层面先实现各系统平台数据资源的融合。
然后，充分考虑平台各数据集的特征属性，构建科技大数据平台元数据规范，对平台各类数据集的存储结构、数据来源、数据类型、取值范围、数据格式等信息进行统一规范化描述。
在数据建模的过程中，本项目遵循以下数据标准建立规范：
（1）数据元描述方法及规则
信息资源的数据元描述由一系列属性来描述，包括：
中文名称：数据元的中文名称。
定义：描述数据元的基本内容，给出信息资源某个特性的概念和说明。
英文名称：数据元的英文名称，一般使用英文全称。
数据类型：描述数据元的数据类型，对数据元的有效治愈及运行的有效操作进行了规定。例如整型、浮点型、布尔型、字符串、日期、时间等，其中日期、时间使用特定格式的字符串来表示，参照GB/T7408-2005执行。
值域：说明数据元可以取值的范围。
短名：数据元的英文缩写，短名同时作为在报文规范里的XML元素的名称。
约束：说明数据元是否必须选取的属性，包括必须/可选。
最大出现次数：说明数据元的最大出现次数，不限制出现次数则使用“N”表示。
注解：对约束、最大出现次数进行说明。
示例：数据元示例。
（2）短名命名规则

短名是数据元的一个关键属性，因此在对每一个数据元命名时应采用相同的规则，来保证短名的一致性和合理性。
命名规则参考GB/T19488.1-2004的规定进行，需要遵守唯一性规则、语义规则、语法规则，具体如下：
短名应由构成指标项名称的各个成分（即对象类词、特性词、表示词和相关限定词）的英文单词转化而来。
短名可以使用英文单词的全名、缩写词、缩略词或其他的截断表示法。这些表示法尽量与常人的认知一致，最好不要引起歧义。
短名应采用Camel-Case拼写法，首字母使用小写。
字段名不应包括任何空格、破折号、下划线或分隔符等。
字段名不应使用复数形式的英文单词，除非该单词本身就是复数形式。
（3）目录核心元数据
目录核心元数据是描述信息资源特征所必需的数据元，主要包含资源名称、资源分类、资源编码、资源提供方、资源的时间空间范围、资源使用限制、资源秘密等级等元数据项。参照GB/T21063.3-2007规范进行建设。
（四）部署方式与共性资源使用计划
本项目采用集中式架构，主要包括共享资源目录区域的服务器、存储核心设备。通过部署防火墙有效的对平台内部服务器进行安全防护，并阻止来自于其他接入云平台的非法访问。
本项目主要基于石家庄市政务云部署实施，相关服务器、存储由石家庄市政务云提供，不再另外采购。
本项目数据库、数据管理模块、系统管理模块和各个应用模块均统一部署在电子政务外网的政务云上，通过共享交换平台实现各委办局数据的共享交换。
平台采用容器化微服务架构，配套的微服务节点将近20个。
（五）利旧计划
无。

（六）与其他信息系统的关系
预留外部接口，与市级数据平台做对接。
（七）数据共享交换计划
数据资源交换体系

以现有信息化网络为依托，建设覆盖各部门的交换平台，本项目的建设以共享接口和资源传输等多种形式实现科室业务驱动、基础先行、按需整合的共享交换策略。本项目前期主要涉及几个横向对接，一是与政务服务平台的数据交换业务对接，整合该平台数据交换共享业务，将政务服务运行的实时数据推送给相关业务单位，实现业务协同；二是根据信息资源共享交换的调研和梳理情况，实现各科室供给侧业务数据和需求侧业务数据的共享交换；三是实现对现有基础数据库进行整合，统一对外提供共享交换服务。

信息资源共享体系

本项目将集中展示用于共享的政务信息资源，同时支撑基于统一信息资源库的各项创新示范应用的发布和管理。信息资源共享中心是基础信息资源的统一输出路径，也是面向镇级各科室用户形成统一的访问入口。实现对数据资源的目录查询、数据检索、数据下载和订阅，和对数据资源利用开发的应用查询、下载和订阅。
实现用户权限分级和个性化设计，为数据使用者提供目录、资源和应用精确检索和精准查询，为数据管理者提供整体信息资源可视化展示。
（附表5、6）
三、项目需求预期成效
石家庄市工业和技改管理服务平台为全市大抓工业和技改项目建设，扩大有效投资，促进企业智造升级提供有力支撑；有效为工业投资和技改投资提供靶向路引，提高重点产业投资的针对性和实效性，引导各区县有序承接国内外先进制造业产业转移，为产业投资及经济提升提供重要参考。双盲平台能够有效提升评审工作的效率和质量，减少人为因素的干扰，确保评审结果的客观性和准确性。平台的数据分析功能还能为政策制定者提供科学依据，帮助他们更好地把握行业发展趋势，制定更加精准有效的政策措施。

附表1
石家庄信息化项目需求基本情况表
	项目名称
	石家庄市工业和技改管理服务平台
	所属专项
	

	需求部门
	石家庄市工信局
	项目编码
	

	服务对象
	□公众服务  ☑企业服务
(政府服务  □内部专用
□其他        
	项目类型
	□国家垂直系统 □省建垂直系统

□政务服务     □社会治理

□机关办公保障

□公共服务及民生保障

□信息化硬件设备采购

□全市基础设施及网络安全

(其他      

	项目需求简介
	项目需求主要是监测石家庄生物医药、新一代信息技术、装备制造、食品加工产业发展现状、工业和技改项目建设情况、企业发展动态，解读产业发展情况；分析产业发展优势及瓶颈，为优化顶层设计、完善产业发展生态、加速产业集聚和创新发展提供支撑。其次实现专家随机抽取、匿名评审，确保评审结果客观公正；同时提供数据管理与统计分析功能，辅助决策优化，通过平台促进工业和信息化领域健康发展，确保评审的公正性与透明度。

	需求政策依据及批示
	《国务院办公厅〈国家政务信息化项目建设管理办法〉》（国办发〔2019〕57号，2019年12月）；

《工业和信息化部等八部门关于加快传统制造业转型升级的指导意见》工信部联规〔2023〕258号

《河北省人民政府关于印发扎实稳定全省经济运行的一揽子措施及配套政策的通知》；
《河北省数字经济发展规划（2020-2025年）》（冀政字〔2020〕23号）；
《河北省建设全国产业转型升级试验区“十四五”规划》（冀政办〔2021〕143号）；

《关于加快工业企业技术创新发展的若干措施》（河北省人民政府办公厅）
《石家庄市县域特色产业提质升级工作方案(2021-2025年)》（石政办〔2021〕69号）；

《石家庄市人民政府办公室关于印发我市《关于积极扩大内需若干措施重点工作任务分工》的通知》（石政办函〔2020〕43号）；

关于征求《关于鼓励工业企业技术改造若干措施实施细则》《关于支持培育（引进）规上工业企业的若干措施实施细则》（征求意见稿）意见的公告；

《2023年石家庄市工业企业重点技术改造项目（百项技改）计划》；

《石家庄市市级科技计划项目管理办法》；

《关于印发政府采购公开招标项 目全面实行“双盲”评审实施方案的通知》（冀财采〔2023〕14 号）

	项目需求预计达成效果
	石家庄市工业和技改管理服务平台为全市大抓工业和技改项目建设，扩大有效投资，促进企业智造升级提供有力支撑；有效为工业投资和技改投资提供靶向路引，提高重点产业投资的针对性和实效性，引导各区县有序承接国内外先进制造业产业转移，为产业投资及经济提升提供重要参考。双盲平台能够有效提升评审工作的效率和质量，减少人为因素的干扰，确保评审结果的客观性和准确性。平台的数据分析功能还能为政策制定者提供科学依据，帮助他们更好地把握行业发展趋势，制定更加精准有效的政策措施。

	涉密情况
	☑非密      (涉密
□机密      □绝密
	运行网络
	(政务外网  □政务内网
□互联网络  □部门专网
（专网名称：         ）

	建设类别
	(拟建新增  □重建更新
□在建升级  □其他        
	建设形式
	□自建项目  (市级项目
□省级项目  □国家级项目

	涉及行业/领域
	工业信息化
	建设周期
	建设预计1个月             

	采购及投资情况
	投资类型：(政府采购 □租赁 □政府购买服务 □其他

	资金来源
	□国家专项  □省级专项  (市级专项  □其他财政  □自筹自支
□国债资金  □专项债资金  □PPP类  □其他          

	预计投入的服务器资源（配置及数量）
	应用服务器 2台
数据库服务器2台
	是否云部署
	(是 

(市政务云  □其他云服务商：              
□否

	数据存放形式
	□本地存储           (云端存储          □无存储
□异地备份           □其他（请注明）（          ）

	是否计划使用
共性资源
	(否
(是，使用的共性资源包括：链路

具体计划为：100M，光纤链接政务互联网   

	是否与其他单位业务系统相关联
	(是，关联单位名称：
(否

	预计可实现为本需求提供共享的单位及数据
	科学技术局：高新技术企业信息、创新平台信息、人才荣誉/资质认定信息、企业荣誉/资质认定信息

发改委：重大项目数据、规上工业能耗总量等

统计局：规上企业清单、企业入统数据、规上工业总产值等

	本单位现有业务系统间是否为该项目提供共享信息
	(否 

(可，共享的信息为：重点工业企业名单、工业企业统计数据、工业项目和技改项目基础信息、项目类型、进展信息等。


	
	如果可提供共享，共享方式为:

□（中间）数据库连接           (开放接口调用 

(前置机共享交换               □其他        

	
	共享频率：
(定期交换 （□年(季□月□周□其他      ）    □实时共享 

	预计可否为其他单位业务系统提供共享信息
	(否 

□可，共享的信息为：医药、新一代信息技术、装备制造、食品全国、河北省、石家庄企业数量、企业分布、重点资质企业情况和上市企业营收
 

	
	如果可实现共享，共享方式为:

□（中间）数据库连接           (开放接口调用 

□前置机共享交换               □其他        

	
	共享频率：
(定期交换（□年(季□月□周□其他     ）   □实时共享 

	预计本项目需求是否利旧
	(否 

(是，利旧的具体内容介绍：



附表2
系统功能点清单
	序号
	功能点名称
	功能描述
	关联性描述
	备注

	
	
	
	
	

	
	工业投资项目分析预警需求


	基于全市工业投资项目基础信息、进度信息，统计分析全市工业项目年度任务完成情况，包括项目执行进展，专精特新、单项冠军等重点项目的执行情况，各行业、各区县项目任务完成率况对比等，为狠抓工业项目建设和调度管理提供决策支持。并通过项目完成率与时间窗口要求，预判项目超期风险，对风险项目插旗预警。强化主动服务、提前服务，调解决企业在项目建设过程中遇到的困难和问题，推动项目早落地、早投产，推动工业经济高质量发展。强化要素保障。坚持要素跟着项目转、资金跟着进度走。
为进一步做好工业和技改项目投资工作，帮助企业开拓市场、扩大生产、谋划项目、转型升级，增强企业项目申报的便利性，项目手续办理和建设进度可视化，推动项目服务赋能增效，帮助企业提高项目管理水平。
	
	

	
	技术改造项目分析预警需求


	基于全市技术改造项目的建设信息、技改专项资金拨付信息，统计分析全市技改项目任务完成情况和专项资金补贴情况，进一步细化监督管理工作和资金拨付工作。对企业技改项目推动出现的问题及时协调解决，促进以技改创新提升企业智能制造水平。

落实市委办公室、市政府办公室印发的《关于鼓励工业企业技术改造的若干措施》，鼓励全市工业企业加大技改投资力度，推动产业跃升。奖励资金从市级工业转型升级（技改）专项资金中列支，按照“先投后补”方式给予支持，通过平台监管项目建设地点、建设期限、建设规模及建设内容等，利于各县（市、区）工业和信息化主管部门加强对专项资金使用情况的监督检查，以及市工业和信息化局对奖励资金使用管理情况进行绩效评价和监督检查。
	
	

	
	双盲评审网络平台需求
	确保评审的公正性，通过“盲抽”和“盲评”机制，消除评审过程中可能存在的利益冲突和主观偏见，确保评审结果客观公正；提高评审效率，通过线上化评审流程，减少纸质材料的传递和人工操作，缩短评审周期；强化数据管理，确保评审数据的准确性和安全性，防止数据泄露和滥用；提供统计分析功能，帮助管理者了解评审情况，优化评审流程和标准。基于此建设一个功能完善、操作便捷、安全可靠的“双盲”评审平台，提升工业和信息化领域评审工作的整体水平，促进产业创新升级。通过该平台的建设为项目评审、科技成果评价等工作提供更加科学、高效、公正的服务，推动工业和信息化领域持续健康发展。
	
	


(注：描述系统主要功能点)

附表3
市政务云共性资源需求表
	名 称
	需求描述
	备注

	网络带宽资源
	互联网侧：  (M)
	

	
	政务外网侧：100M  (M)
	

	计算资源
(ECS服务器)
	VCPU（核）
	内存（G）
	硬盘存储(G)
	

	
	64
	128
	2TB
	

	存储资源
	2TB
	

	通用能力
	□支付中心  □物流中心 □签章中心 □通知中心 □其他
	

	其他
	
	


(注：本表为根据需求预估资源需求总量)
附表4
个性化资源需求表
	名称
	分项名称
	参考品牌
	版本
	功能指标
	数量（单位）
	备注

	软件相关
	操作系统
	
	
	
	
	

	
	数据库
	
	
	
	
	

	
	中间件
	
	
	
	
	

	
	工具软件
	
	
	
	
	

	
	其他
	
	
	
	
	

	
	...
	
	
	
	
	

	安全相关

	安全设备
	
	
	
	
	

	
	加密设备
	
	
	
	
	

	
	防火墙
	
	
	
	
	

	
	入侵检测系统
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	

	
	安全软件
	
	
	
	
	

	
	数字证书
	
	
	
	
	

	
	身份认证
	
	
	
	
	

	
	防病毒
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	

	其他
	非应用系统类建设需求（如基础设施建设工程、硬件设备采购类等）请单附表说明各分项名称、规格型号、单位、数量等。
	


(注：若本表不满足需求可另附详表说明)
附表5
数据资源共享需求
	序号
	拟共享资源名称
	信息资源提供方
	数据使用频率
	备注

	1
	企业工商基础信息
	本单位
	月
	

	2
	企业股东信息
	本单位
	月
	

	3
	企业工商变更信息
	本单位
	月
	

	4
	企业联系方式
	本单位
	月
	

	5
	企业简介信息
	本单位
	月
	

	6
	企业补充信息
	本单位
	月
	

	7
	企业主体统计信息
	本单位
	月
	

	8
	企业动向信息
	本单位
	日
	

	9
	企业技术改造投资信息
	本单位
	月
	

	10
	工业投资建设内容
	本单位
	月
	

	11
	工业投资进度
	本单位
	日
	


（注：描述项目需求拟共享其他单位的共享数据资源）

附件6
信息资源目录
	资源名称
	所属科室
	更新周期
	共享属性
	开放属性
	备注

	
	
	
	共享类型（无条件共享/有条件共享/不予共享）
	共享条件/不予共享依据
	是否向

社会开放
	开放

条件
	

	重点工业企业名单
	工信
	月
	有条件共享
	不予共享依据
	否
	
	

	工业企业统计数据
	工信
	月
	有条件共享
	不予共享依据
	否
	
	

	高新技术企业信息
	科技
	月
	有条件共享
	不予共享依据
	否
	
	

	人才荣誉/资质认定信息
	科技
	月
	有条件共享
	不予共享依据
	否
	
	

	企业荣誉/资质认定信息
	科技
	月
	有条件共享
	不予共享依据
	否
	
	

	创新平台信息
	科技
	月
	有条件共享
	不予共享依据
	否
	
	

	企业进出口量信息
	商务
	月
	有条件共享
	不予共享依据
	否
	
	

	行业进出口量信息
	商务
	月
	有条件共享
	不予共享依据
	否
	
	

	严重违法失信企业名单信息
	市场监管
	月
	有条件共享
	不予共享依据
	否
	
	

	经营异常名录信息
	市场监管
	月
	有条件共享
	不予共享依据
	否
	
	

	行政处罚信息
	市场监管
	月
	有条件共享
	不予共享依据
	否
	
	

	企业税收数据
	税务
	月
	有条件共享
	不予共享依据
	否
	
	

	重大税收违法失信案件
	税务
	月
	有条件共享
	不予共享依据
	否
	
	

	A级纳税人名单
	税务
	月
	有条件共享
	不予共享依据
	否
	
	


（注：本需求实施后预计能够向其他单位提供的共享资源）

2

