

西柏坡纪念馆主题展馆修缮提升项目
绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况
2025年西柏坡纪念馆主题展馆修缮提升项目调整预算资金为1464.37万元。其中，中央陈展补助资金1000万元，市级调整预算资金464.37万元，共计1464.37万元。我单位安排用于西柏坡纪念馆主题展馆修缮提升项目，目标是通过对展馆展览布展修缮，完善大纲和版式稿内容，以历史史料、文物为支撑，增加史料、文献、图片实物,以及通过对展馆消防、安防等配套工程方面修缮，更好地提升展陈水平和保护建筑原貌。
2、 绩效情况分析
（1） 资金投入情况
2025年西柏坡纪念馆主题展馆修缮提升项目调整预算资金为1464.37万元，该项目使用中央陈展补助资金1000万元，市级调整预算资金为464.37万元。
（2） 资金管理情况
[bookmark: OLE_LINK1]该项目获得中央陈展补助资金1000万元，市级资金464.37万元，截至2025年12月底支出892.71万元（其中，中央陈展补助资金支出868.1万元、市级资金支出24.6万元）。中央陈展补助资金支出率86.81%，剩余131.9万元已结转至2026年继续使用。在资金使用中，我们严格落实项目专项申报、专款专用原则，无违规、挪用、挤占等情况。
（3） 总体绩效目标完成情况
项目绩效目标是通过对展馆展览布展修缮，完善大纲和板式稿内容，以历史史料、文物为支撑，增加史料、文献、图片实物，更好地还原历史原貌以及通过对展馆消防安防升级，保持整体风貌不变，做好安防、消防、电路、屋顶及内部陈列展位等方面修缮提升。但目前仅做了浮雕、部分艺术品、多媒体、屋顶防水、展品储备整理等前期工作。
（4） 绩效指标完成情况
1、 [bookmark: _GoBack]数量指标：展览布展面积和消防安防升级面积均达到预期指标值，自评得分10分。
2、 质量指标：验收合格率仅完成部分场景、视频制作，待审查。自评得分4分。
3、 时效指标：修缮提升于2025年底仅完成建筑防水防护工作，未实现预期指标，自评得分3分。
4、 成本指标：修缮提升总成本和消防安防升级成本仅部分完成，自评得分6分。
5、 预算执行率：资金执行率60.96%，自评得分6分。
6、 效益指标：社会效益预期通过展馆修缮使展馆环境及配备全面提升、展览内容丰富。实际视频制作尚未完成终审，互动场景未全面启用，社会效益尚未充分显现。自评得分10分。
3、 偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
拟通过完善陈展大纲和版式稿，对展馆重新布展，以历史史料、文物为支撑，增加史料、文献、图片实物，更好地还原历史原貌。拟通过对展馆消防安防升级，在保持整体风貌不变原则下，做好安防、消防、电路、屋顶及内部陈列展位等方面修缮提升。目前仅完成屋顶防水部分工作和部分艺术品、浮雕创作。
由于对项目前期立项、可研和评审评估、实施招标采购时间预判不足，大量时间消耗在评审评估等环节上，致使施工进度滞后，2026年将继续推进直至完成。
4、 绩效自评结果拟应用和公开情况
我单位将绩效自评结果作为预算安排、资金分配、项目管理、考核激励的重要依据，针对自评发现问题一定及时整改，不断提升工作质效与资金使用效益。绩效自评相关结果将依法依规、按统一要求通过官方渠道公开，接受社会监督。
5、 其他需要说明的问题
本次绩效自评工作严格按照相关规定开展，评价指标设置合理，数据真实准确。
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